CAPITULO IV

PROPUESTA TECNICA DE LA INNOVACIÓN

4.1 Descripción de la innovación.

El presente proyecto se denomina “Sistema de Expedientes Judiciales” que se está desarrollando para el Estudio Ciro Rodríguez Asociados Abogados Sociedad Civil.

Desarrollar un sistema para la gestión de expedientes que permita optimizar el tiempo de búsqueda, mejorar el orden en el manejo de la información legal y contribuir al cuidado del ambiente al reducir el uso de papel.

El proyecto trata de implementar un sistema de software que administre el registro, almacenamiento, consulta y accesos a los archivos de los expedientes y otros documentos que maneja la empresa, considerando no solo la digitalización de los mismos en archivos tipo .PDF, sino también otorgando niveles de acceso para tener seguridad al momento de consultar los archivos. El sistema también va a permitir tener facilidad de consultas no solo en la misma empresa, sino que, dependiendo de los niveles de acceso, también a través de diversos dispositivos móviles en cualquier lugar. Adicionalmente el proyecto también va a reducir el uso de material impreso, lo cual no significa que se va a eliminar por completo; pero esta reducción va a ser muy importante, ya que uno de los problemas que resolvería sería la acumulación innecesaria de documentos (a veces repetidos) y el gasto en este tipo de recursos.

El sistema va a trabajar sobre una plataforma Web, es decir que se accede desde una red de computadoras y precisamente con el servicio de Internet, a la vez, debido a que tiene niveles de acceso, cualquier usuario autorizado va a poder ingresar al sistema, y estos pueden ser varios al mismo tiempo. Asimismo, como la documentación va a estar digitalizada, se podrá observar desde cualquier dispositivo y también si es necesario se podrá descargarlo o imprimirlos.

El sistema esta pensado para beneficiar principalmente al personal de la empresa Estudio Ciro Rodríguez Asociados Abogados Sociedad Civil, en sus diferentes niveles y accesos de usuarios, sin embargo, también puede beneficiar a clientes que han sido registrados y que tienen cuentas de acceso para consultas directas de sus propios expedientes. Estos accesos a los clientes son parte de la gestión de la empresa como un servicio adicional.

4.2 Sostenibilidad del proyecto.

El proyecto se ha pensado para desarrollarlo gradualmente, es decir considerando su viabilidad operativa, ya que al principio va a iniciar sus operaciones con la propuesta de digitalización de archivos y consultas, sin embargo, se considera en su diseño una arquitectura modular que permita su escalamiento.

Por otro lado, ya se tiene una aprobación de desarrollo con el uso de los recursos necesarios para su implementación, por lo cual se observa que es viable económicamente, ya que al final cuando esté funcionando, la reducción de gastos en impresión y la facilidad y accesibilidad a los documentos van a permitir también reducir otros gastos en procesos que actualmente tienen dificultades o problemas.

4.3 Planos, diagramas, dibujos o esquemas.

1. Arquitectura de Software

a. Tipo de arquitectura (Web, Móviles, MVC, etc.)

b. Plataforma operativa (Desktop, Navegador, Nube, etc.)

c. Herramientas de programación (Js,PHP,Python,Firebase,Laravel,Node.Js,etc.)

d. Tipo de modelo de base de datos (SQL, NoSQL,etc.)

2. Diseño y Análisis del Sistema

a. Casos de Uso

a.1. Actores

a.2. Diagrama de Caso de Uso general del sistema

a.3. Diagramas detallados de caso de uso (se derivan del caso de uso general)

b. Diagrama de actividades (uno por cada diagrama detallado de casos de usos)

c. Modelado de Datos

c.1. Diagrama de Base de Datos

c.2. Diccionario de datos

d. Mapa de Navegación

e. Diseño de pantallas

4.4 Plan de ejecución de la mejora.

| Actividad o Tarea | Responsable | ¿Cómo se hará? | ¿Dónde se hará? | ¿Por qué se hará? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir la arquitectura del proyecto | Analista de Software | Se hara un estudio de las necesidades del proyecto. | Se realizará el en área administrativa y en el área de los profesores | Para establecer el plan del proyecto que implementa el sistema. |
| Establecer el diseño de la base de datos | Analista de Software | Se realizará un estudio de datos obtenidos de la información que se requiere en el registro y entrega de boleta de notas. | Se realizará el en área administrativa y en el área de los profesores | Para establecer que los datos que se van a guardar sean completos. |
| Crear el almacenamiento físico de la base de datos | Programador | Implementado un servidor de base de datos para el proyecto. | Área de los profesores | Se implementa para que se guarden todos los datos de registro de boletas de notas y asistencia. |
| Establecer los niveles de seguridad del acceso al sistema | Analista de Software | Implementación de un login al sistema | Se realizará el en área administrativa y en el área de los profesores | Se implementa para que el sistema tenga seguridad a la hora de ingresar. |
| Elaborar el registro de datos del sistema | Programador | Implementación de un CRUD en el sistema | Área de los profesores | Se implementa para que el sistema tenga un registro de notas de los alumnos. |
| Elaborar reportes para impresión o digital | Programador | Implementar un reporte de notas y asistencia de alumnos al sistema | Área administrativa | Se implementa para que se pueda imprimir las boletas de notas y reporte de asistencia. |

4.5 Implementación.

(8 - 15 páginas)

12